Номер учебной группы: ИС-32

Тематика предметной области: Ресторан

Команда проекта:

| ФИО участника | Роль в команде (руководитель, разработчик, тестировщик, дизайнер, аналитик и т.д.) |
| --- | --- |
| Букреев Никита | тестировщик |
| Виленская Екатерина | руководитель |
| Геков Артем | разработчик |
| Голуб Иван | аналитик |
| Гребенникова Кристина | дизайнер |

Распределение задач по проекту:

| Номер задачи | Задача | ФИО ответственного | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Use-Case диаграммы | Голуб | Не Выполнено |
| 2 | Разработка базы данных | Геков | выполнено |
| 3 | Создание родительского проекта | Виленская | Выполнено |
| 4 | тестовые сценарии (TestCase) | Букреев | Выполнено |
| 5 | поиск, сортировка и фильтрация данных на одной из страниц вывода | Букреев | выполнено |
| 6 | Интеграция БД с приложением | Геков | Выполнено |
| 7 | - Создание словаря данных. | Голуб | выполнено |
| 8 | ER-диаграмма; | Гребенникова | выполнено |
| 9 | руководство пользователя; | Виленская | Выполнено |
| 10 | - Подготовка визуальных материалов для презентации. | Гребенникова | Выполнено |
| 11 | Проверить, что каждый пункт ТЗ реализован корректно. | Букреев | выполнено |
| 12 | модуль авторизации | Геков | Выполнено |
| 13 | задачи с выводом не менее 2-х страниц с данными из БД | Виленская | Выполнено |
| 14 | редактирование и добавление данных одной из страниц | Виленская | Выполнено |
| 15 | также разработку руководства пользователя | Гребенникова | Выполнено |
| 16 | страница-меню | Гребенникова | Выполнено |
| 17 | Разработка презентации о работоспособности системы | Все участники команды | Выполнено |
| 18 | Презентация проекта | Все участники команды | Не выполнено |

Добавить задачи с выводом не менее 2-х страниц с данными из БД, редактирование и добавление данных одной из страниц, а также разработку руководства пользователя